Plan van aanpak

Naam: Kandidaat

**Inhoud**

[**Inleiding** 2](#_Toc377032691)

[**Doelstelling** 2](#_Toc377032692)

[**Omschrijving** 2](#_Toc377032693)

[**Leden projectgroep FlowerPower** 2](#_Toc377032694)

[**Benodigdheden** 2](#_Toc377032695)

[**Takenlijst** 3](#_Toc377032696)

[**Planning** 3](#_Toc377032697)

# **Inleiding**

Het is de bedoeling dat er een website komt voor de 4de winkel die binnenkort wordt geopend. Op de website moeten klanten bloemen kunnen bestellen en daarna de bijbehorende factuur kunnen inzien en afdrukken. Dit moet mogelijk zijn voor bestaande en toekomstige klanten. De factuur wordt getoond voor de klant om te weten hoeveel hij/zij moet betalen bij het ophalen van de bestelling. De klant betaalt de bestelling op de locatie dat hij/zij wordt verwacht. Op de contactpagina moeten alle 4 de locatie te zien zijn met de foto’s van de winkels en bijbehorende adresgegevens.

# **Doelstelling**

Het doel dient er voor dat klanten makkelijker kunnen bestellen en hun factuur kunnen inzien na de bestelling en kunnen afdrukken. Voor medewerkers geautomatiseerde overzicht van de bestelling te zien & krijgen daardoor sneller te kunnen uitvoeren. Makkelijker producten kunnen wijzigen, toevoegen &verwijderen.

# **Omschrijving**

Klant kan een registratie formulier invullen en op submit drukken. Klant kan daarna op het inloggen knopje drukken, dat hebben ingevuld op aanmelden drukken. De klant kan op de contactpagina drukken en alle informatie zien. De klant kan op producten drukken en bloemen toevoegen aan de bestelling, nadat hij/zij klaar is op bestellen drukken. Dan zal er een factuur te zien zijn die kan hij/zij dan kan afdrukken

# **Leden projectgroep FlowerPower**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | E-mailadres | Functie |
| T. Halvers |  | projectleider |
| P. Pietersen |  | opdrachtgever namens FlowerPower |
| C. Mejdoubi | 2102969@talnet.nl | Junior webapplicatieontwikkelaar |

# **Benodigdheden**

Computer

Voormalige Hosting: Apache server

Editor: VS Code

Database: MySQL Workbench/ PHPmyadmin

# **Takenlijst**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene projectplanning** | | | |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 17-05-‘21 | 18-05-‘21 | 1,5 dag |
| Realiseren | 18-05-‘21 | 20-05-‘21 | 2,5 dagen |
| Implementeren | 20-05-‘21 | 21-05-‘21 | 1 dag |

# **Planning**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning Ontwerpen** | | | | | | | |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Begin-**  **tijd** | **Einddatum** | **Eind-**  **tijd** | **Duur** | **Betrokkenen** | **Wijze van inleveren\*** |
| behoefteanalyse | 17-05-‘21 |  | 17-05-‘21 |  | 3 uur |  | D |
| Plan van aanpak | 17-05-‘21 |  | 17-05-‘21 |  | 2 uur |  | D |
| Functioneel ontwerp | 17-05-‘21 |  | 17-05-‘21 |  | 2 uur |  | D |
| Technisch ontwerp | 17-05-‘21 |  | 17-05-‘21 |  | 2 uur |  | D |
| Homepagina | 18-05-‘21 |  | 18-05-‘21 |  | 45min |  | D |
| Login | 18-05-‘21 |  | 18-05-‘21 |  | 30 min |  | D |
| Registreren | 18-05-‘21 |  | 18-05-‘21 |  | 45 min |  | D |
| Contact | 18-05-‘21 |  | 18-05-‘21 |  | 30 min |  | D |
| Gegevens wijzigen | 19-05-‘21 |  | 19-05-‘21 |  | 1,5 uur |  | D |
| Bestellen | 19-05-‘21 |  | 19-05-‘21 |  | 1 uur |  | D |
| Producten overzicht (voor Medewerkers) | 19-05-‘21 |  | 19-05-‘21 |  | 1 uur |  | D |
| Medewerker overzicht (voor Medewerkers) | 19-05-‘21 |  | 19-05-‘21 |  | 1 uur |  | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal duur | | | | | 16 uur |  | |

\* S = schriftelijk T = toelichting D = digitaal